BACKLOG POR MODULOS

Sí. Arranquemos con un backlog técnico por módulos, en formato de historias de usuario, para que después lo podamos bajar a tareas.

Enfoque
Voy a dejarte una versión 1 del backlog organizada por módulos, con:

- objetivo del módulo

- historias de usuario

- prioridad sugerida

1. Módulo Base de Acceso y Roles

Objetivo
Definir quién entra al sistema y qué puede hacer según su rol y agencia.

Historias

- HU-001 Como super usuario quiero crear agencias vendedoras y proveedoras para poder dar de alta nuevas empresas en LDS.

- HU-002 Como admin de agencia quiero crear agentes de viajes de mi agencia para delegar ventas y reservas.

- HU-003 Como sistema quiero que todo usuario nuevo nazca inactivo para obligar la validación por email.

- HU-004 Como usuario quiero confirmar mi email para activar mi cuenta.

- HU-005 Como usuario quiero editar mi perfil para actualizar nombre, foto, email y celular.

- HU-006 Como admin o super usuario quiero activar o inactivar usuarios para controlar su acceso.

- HU-007 Como sistema quiero validar el email al activar un usuario para asegurar que existe.

Prioridad

- Alta

2. Módulo de Agencias

Objetivo
Gestionar la ficha completa de una agencia y sus usuarios asociados.

Historias

- HU-008 Como super usuario quiero registrar una agencia con sus datos generales para incorporarla a LDS.

- HU-009 Como super usuario quiero registrar el representante legal de una agencia para tener soporte administrativo y legal.

- HU-010 Como admin o super usuario quiero abrir una agencia y ver sus usuarios asociados para gestionarlos mejor.

- HU-011 Como admin o super usuario quiero filtrar usuarios de una agencia por nombre, tipo y estado para encontrarlos rápido.

Prioridad

- Alta

3. Módulo de Alianzas

Objetivo
Permitir relaciones comerciales entre agencia proveedora y agencia vendedora bajo esquema de crédito facturado.

Historias

- HU-012 Como admin proveedor quiero crear una alianza con una agencia vendedora para otorgarle cupo de crédito facturado.

- HU-013 Como admin proveedor quiero buscar una agencia aliada por nombre para seleccionarla fácilmente.

- HU-014 Como admin proveedor quiero definir el valor facturado de una alianza para controlar el crédito disponible.

- HU-015 Como admin proveedor quiero adjuntar el contrato entre agencias para respaldar la alianza.

- HU-016 Como admin quiero ver la lista de alianzas creadas con su estado para hacer seguimiento.

- HU-017 Como admin quiero abrir una alianza y ver su saldo actual y su historial de movimientos para controlar ventas y pagos.

- HU-018 Como usuario quiero abrir el detalle de una venta desde el movimiento de la alianza para revisar la reserva asociada.

- HU-019 Como usuario quiero abrir el recibo desde un movimiento de pago para validar el soporte.

- HU-020 Como sistema quiero manejar estados de alianza activo, inactivo y suspendido para reflejar su situación comercial.

Prioridad

- Alta

4. Módulo de Productos

Objetivo
Crear, editar, inhabilitar y operar productos turísticos.

Historias

- HU-021 Como admin proveedor quiero crear un producto turístico con toda su información base.

- HU-022 Como admin proveedor quiero configurar temporadas altas al crear el producto para que LDS aplique tarifas y señales visuales correctas.

- HU-023 Como admin proveedor quiero definir reglas de multas de cancelación, no show y reembolso para controlar las devoluciones.

- HU-024 Como admin proveedor quiero habilitar un producto después de crearlo para ponerlo en venta.

- HU-025 Como sistema quiero redirigir al calendario al momento de habilitar un producto para obligar la configuración inicial de fechas activas.

- HU-026 Como admin proveedor quiero editar e inhabilitar productos para controlar el catálogo.

- HU-027 Como super usuario quiero crear y gestionar productos asignándolos a una agencia proveedora.

Prioridad

- Alta

5. Módulo Calendario de Productos

Objetivo
Gestionar disponibilidad, ocupación y fechas operativas del producto en una vista visual.

Historias

- HU-028 Como admin proveedor quiero ver un calendario del producto para identificar rápidamente fechas ocupadas y libres.

- HU-029 Como sistema quiero mostrar las celdas en verde con intensidad según ocupación para facilitar lectura visual.

- HU-030 Como sistema quiero mostrar celdas en blanco cuando no haya reservas.

- HU-031 Como sistema quiero mostrar celdas en rojo cuando el proveedor decida no operar un día.

- HU-032 Como sistema quiero marcar temporada alta con una bolita negra o gris sobre el número del día.

- HU-033 Como admin proveedor quiero definir fechas activas del producto desde hoy hasta el 31 de diciembre y fecha final hasta el 31 de enero del siguiente año.

- HU-034 Como sistema quiero impedir cerrar el modal inicial de activación hasta que se definan fechas activas.

- HU-035 Como admin proveedor quiero inactivar una fecha solo si no tiene reservas activas.

- HU-036 Como sistema quiero bloquear la inactivación de fechas con reservas activas para proteger a los turistas.

- HU-037 Como sistema quiero enviar alerta al super usuario si alguien intenta inactivar una fecha con reservas activas.

- HU-038 Como admin proveedor o super usuario quiero reactivar una fecha inactiva para volverla a operar.

- HU-039 Como usuario quiero navegar rápidamente por fecha, mes y año dentro del calendario.

Prioridad

- Alta

6. Módulo de Reservas

Objetivo
Crear, consultar y gestionar reservas con trazabilidad completa.

Historias

- HU-040 Como usuario quiero crear una reserva para vender un producto turístico.

- HU-041 Como usuario quiero abrir una reserva y ver toda su información general, financiera, operativa y de pasajeros.

- HU-042 Como usuario quiero ver estados individuales por pasajero dentro de una reserva.

- HU-043 Como usuario quiero imprimir una reserva.

- HU-044 Como usuario quiero enviar una reserva por email.

- HU-045 Como usuario quiero buscar reservas por localizador, fechas y rangos de tiempo.

- HU-046 Como usuario quiero refinar resultados por nombre de turista, documento y estado.

- HU-047 Como usuario quiero agrupar resultados del panel de reservas por producto para entender la distribución.

- HU-048 Como agencia proveedora quiero diferenciar reservas de productos propios y de productos vendidos para otros.

- HU-049 Como usuario vendedor quiero crear anotaciones en reservas para seguimiento comercial.

- HU-050 Como usuario autorizado quiero dividir una reserva activa para mover uno o varios pasajeros a una nueva reserva manteniendo condiciones.

Prioridad

- Alta

7. Módulo de Estados de Reserva

Objetivo
Controlar el ciclo de vida de la reserva y sus efectos asociados.

Historias

- HU-051 Como sistema quiero manejar los estados reservada, emitida, cancelada por usuario, cancelada por vencimiento y en reembolso.

- HU-052 Como sistema quiero cancelar automáticamente reservas reservadas vencidas para liberar cupos.

- HU-053 Como sistema quiero impedir vencimiento de reservas emitidas.

- HU-054 Como sistema quiero permitir que reservas inactivas sigan siendo consultables en detalle.

- HU-055 Como sistema quiero generar notificación automática cada vez que cambie el estado de una reserva.

Prioridad

- Alta

8. Módulo de Cancelaciones

Objetivo
Gestionar cancelaciones totales y parciales con sus reglas económicas.

Historias

- HU-056 Como creador de una reserva quiero cancelarla completamente.

- HU-057 Como admin de la agencia quiero cancelar una reserva creada por uno de mis agentes.

- HU-058 Como usuario autorizado quiero cancelar solo a un pasajero dentro de una reserva.

- HU-059 Como sistema quiero crear una cancelación histórica cada vez que se cancele una reserva o un pasajero.

- HU-060 Como sistema quiero preguntar si la salida será por reembolso o por crédito en cupón cuando se procese una cancelación.

- HU-061 Como sistema quiero aplicar multa de cancelación o de no show, pero nunca ambas al mismo tiempo.

- HU-062 Como sistema quiero no cobrar multas cuando la cancelación o alteración sea responsabilidad de la agencia dueña del producto.

- HU-063 Como sistema quiero permitir devolución del 100% en cupón o reembolso cuando la agencia dueña del producto cancele por clima, operación o cambios de horario/fecha.

Prioridad

- Alta

9. Módulo de Cupones

Objetivo
Gestionar créditos disponibles generados por cancelaciones o no show.

Historias

- HU-064 Como usuario quiero abrir un cupón y ver su código, agencias, creador, motivo y fecha de solicitud.

- HU-065 Como usuario quiero ver en el cupón toda la información de la reserva asociada.

- HU-066 Como usuario quiero ver el bloque económico del cupón con valor del producto, multa y saldo final.

- HU-067 Como usuario quiero solicitar reembolso desde un cupón si el turista ya no desea usarlo.

- HU-068 Como usuario quiero generar PDF del cupón.

- HU-069 Como usuario quiero enviar el cupón por email.

- HU-070 Como sistema quiero marcar cupones activos e inactivos según vencimiento.

Prioridad

- Media-Alta

10. Módulo de Reembolsos

Objetivo
Gestionar el flujo financiero del reembolso entre agencias y clientes.

Historias

- HU-071 Como usuario quiero solicitar reembolso desde una reserva emitida o desde un cupón cuando aplique.

- HU-072 Como usuario quiero ver en la pantalla de reembolso la información completa de la reserva y del pasajero.

- HU-073 Como usuario quiero ver el cálculo económico detallado del reembolso con multas aplicadas.

- HU-074 Como sistema quiero soportar casos donde el reembolso sea gratis por responsabilidad de la agencia.

- HU-075 Como agencia vendedora o dueña del producto quiero subir comprobante de pago cuando el reembolso esté por pagar.

- HU-076 Como agencia compradora quiero solicitar por email el pago de un reembolso pendiente.

- HU-077 Como agencia compradora quiero ver y descargar el comprobante de pago cuando el reembolso ya fue efectuado.

- HU-078 Como sistema quiero manejar estados de reembolso por pagar, en reembolso y pagado.

Prioridad

- Alta

11. Módulo Lista de Pasajeros y Check-in

Objetivo
Gestionar la operación del día del servicio por producto y fecha.

Historias

- HU-079 Como usuario o admin proveedor quiero ver listas de pasajeros por producto y fecha.

- HU-080 Como sistema quiero manejar estados de lista inactivo, activo y check in.

- HU-081 Como usuario quiero abrir una lista y ver el detalle completo de cada pasajero.

- HU-082 Como usuario quiero abrir la reserva desde el bloque de un pasajero.

- HU-083 Como operador quiero marcar check-in a un pasajero.

- HU-084 Como operador quiero marcar no show a un pasajero.

- HU-085 Como sistema quiero registrar en listas inactivas quién fue chequeado, cuándo y por qué agente.

- HU-086 Como sistema quiero registrar en listas inactivas quién quedó no show y qué cupón se generó.

- HU-087 Como sistema quiero mostrar novedades de cancelación o reembolso dentro del bloque del pasajero.

- HU-088 Como usuario quiero abrir el cupón o reembolso desde la novedad del pasajero.

Prioridad

- Alta

12. Módulo de No Show y Reservas Hijas

Objetivo
Manejar no show por pasajero con trazabilidad completa.

Historias

- HU-089 Como sistema quiero crear una reserva hija cancelada para cada pasajero marcado como no show.

- HU-090 Como sistema quiero generar un cupón individual por cada no show.

- HU-091 Como sistema quiero mantener la reserva original con los pasajeros que sí viajaron.

- HU-092 Como sistema quiero guardar histórico de no show en la reserva original con pasajero, fecha y reserva hija creada.

Prioridad

- Alta

13. Módulo de Reportes Comerciales

Objetivo
Generar reportes de ventas, ganancias y ventas facturadas.

Historias

- HU-093 Como usuario quiero generar reporte de ventas detallado con localizador, fecha, valor, vendedor y tipo de venta.

- HU-094 Como usuario quiero generar reporte de ventas consolidado por valor, forma de pago y usuario.

- HU-095 Como usuario quiero generar reporte de ganancias detallado.

- HU-096 Como usuario quiero generar reporte de ganancias consolidado por forma de pago y por usuario.

- HU-097 Como usuario quiero generar reporte de ventas facturado detallado.

- HU-098 Como usuario quiero generar reporte de ventas facturado consolidado por agencia.

- HU-099 Como usuario quiero generar reporte de ventas facturado consolidado por estado pagado/no pagado.

- HU-100 Como usuario quiero exportar cualquiera de estos reportes a PDF.

- HU-101 Como usuario quiero enviar cualquiera de estos reportes por email.

Prioridad

- Media-Alta

14. Módulo de Reportes de Novedades

Objetivo
Medir cancelaciones, no show y reembolsos.

Historias

- HU-102 Como usuario quiero ver un reporte general de novedades por rango de fechas con conteos de cancelados, no show y reembolsos.

- HU-103 Como usuario quiero ver reporte de cancelados consolidado por producto.

- HU-104 Como usuario quiero ver reporte de cancelados detallado por turista y localizador.

- HU-105 Como usuario quiero ver reporte de no show consolidado por producto.

- HU-106 Como usuario quiero ver reporte de no show detallado.

- HU-107 Como usuario quiero ver reporte de reembolsos consolidado por producto.

- HU-108 Como usuario quiero ver reporte de reembolsos detallado.

- HU-109 Como usuario quiero exportar y enviar estos reportes.

Prioridad

- Media

15. Módulo de Gestión de Reembolsos por Reporte

Objetivo
Monitorear el estado operativo de reembolsos.

Historias

- HU-110 Como usuario quiero ver reporte de reembolsos en reembolso filtrado por fechas.

- HU-111 Como usuario quiero ver reporte de reembolsos pagados filtrado por fechas.

- HU-112 Como usuario quiero ver reporte de reembolsos por pagar filtrado por fechas.

- HU-113 Como usuario quiero exportar estos reportes en PDF.

- HU-114 Como usuario quiero enviarlos por email.

Prioridad

- Media

16. MVP sugerido

Primera etapa

- roles y usuarios

- agencias

- productos

- calendario

- reservas

- estados

- cancelaciones

- cupones

- reembolsos básicos

- lista de pasajeros y check-in

Segunda etapa

- alianzas

- ventas facturadas

- reportes comerciales

- reportes de novedades

- reportes de reembolsos

Tercera etapa

- mejoras de auditoría

- automatizaciones de email

- optimización visual

- reportes avanzados

17. Siguiente paso recomendado

Te propongo seguir así:

- convertir este backlog en historias priorizadas con criterios de aceptación

- después partirlo en tareas técnicas

- y finalmente armar un roadmap por sprint

Si querés, en el siguiente mensaje te hago directamente:

- Sprint 1

- Sprint 2

- Sprint 3
con historias seleccionadas y ordenadas por dependencia.