Contraste entre lo desarrollado y lo que aun queda pendiente por desarrollar. Tomando como referencia el backlog del analisis de LDS.

Revisé el proyecto real de LDS y lo contrasté con el backlog oficial en LDS_backlog_priorizado.md. La conclusión principal es esta:

no hay que rehacer lo que ya existe.
Ya hay una base funcional bastante sólida en productos, cupones, detalle de producto y panel de control. Lo correcto sería preservar esa UI y su lógica, y montar encima la capa nueva de Supabase y los módulos faltantes.

Fuentes de datos que ya existen
Hoy el proyecto trabaja con dos tipos de fuentes:

data estática en archivos JS:

  - productsData.js

  - detalleProductoData.js

  - couponsData.js

  - panelControlData.js

localStorage real, ya integrado en el flujo:

  - createdProductsRepository.js

  - productGalleryRepository.js

  - productDetailContentRepository.js

  - productStatusStorage.js

  - productCouponsStorage.js

Eso confirma que el proyecto sí está adaptado internamente a un esquema de datos propio, aunque todavía sea frontend-only.

Qué ya está desarrollado y conviene conservar

Módulo de productos

  - Ya existe panel de listado, filtros, creación, edición y detalle.

  - Evidencia:

    - PanelControlProducts.jsx

    - PanelControlProductCreate.jsx

    - PanelControlProductDetail.jsx

    - useProductCreateForm.js

    - useProductEditor.js

  - Esto ya cubre buena parte del backlog de creación/edición de producto.

Módulo de cupones

  - Ya existe panel, tabs, búsqueda, filtros, edición y activación/inactivación.

  - Evidencia:

    - PanelControlCoupons.jsx

    - usePanelCoupons.js

    - productCouponsStorage.js

  - Esto ya sirve como base fuerte para el módulo comercial de cupones.

Panel de control

  - Ya existe dashboard funcional con sidebar y navegación.

  - Evidencia:

    - PanelControl.jsx

    - panelControlData.js

Catálogo y detalle de producto

  - Ya existen buscador, resultados, destino y detalle de producto.

  - Evidencia:

    - App.jsx

  - También hay pricing por temporadas y categorías en detalle.

Qué existe, pero hay que adaptar al backlog

Activación del producto

  - Hoy existe como active/inactive simple.

  - Evidencia:

    - productStatusStorage.js

  - Falta llevarlo al modelo final del backlog:

    - activación por calendario

    - rangos activos

    - bloqueo por fechas con reservas activas

    - control operativo real

Cupones de cliente

  - Ya aparecen en panel, pero por lo que vi siguen siendo más cercanos a data estática/presentacional que al flujo final de negocio.

  - Falta conectarlos a:

    - cancelaciones

    - no show

    - reservas hijas

    - reembolsos

Contenido y galería de producto

  - Ya se persisten bien en localStorage.

  - Eso conviene conservar y luego migrar a Supabase, no reescribir desde cero.

Qué no veo desarrollado todavía
Estos módulos del backlog todavía no aparecen como páginas o flujos reales en el proyecto:

- Reservas como módulo formal de panel

- Detalle de reserva con historial, pasajeros, estados, notas, valores

- Cancelaciones totales y parciales

- Reembolsos

- Lista de pasajeros / Check-in

- No show con reservas hijas

- Calendario de productos

- Alianzas

- Reportes

- Agencias y usuarios

- Gestión real conectada a Supabase

Estado del contraste por módulo

- Productos: ya desarrollado en buena parte

- Cupones: desarrollado parcialmente y reutilizable

- Panel control: desarrollado como base

- Calendario: pendiente

- Reservas: pendiente

- Check-in / lista de pasajeros: pendiente

- Reembolsos: pendiente

- Alianzas: pendiente

- Reportes: pendiente

- Agencias / usuarios: pendiente

- Supabase: modelado en docs/migrations, pero no integrado en la app aún

Hallazgo importante sobre tu comentario de temporadas
Revisé ProductRestaurantBookingCard.jsx y en el estado actual ya no está forzando temporada baja.
Hoy calcula la temporada activa con getActiveSeasonKey(travelDate, seasonalPricing). O sea, ese hallazgo parece corresponder a una versión anterior o ya fue corregido.

Recomendación realista
Lo que conviene hacer ahora no es “reconstruir LDS”, sino esto:

- Preservar los módulos existentes de productos, cupones y panel control

- Migrar su capa de datos de JSON/localStorage a Supabase con adaptadores

- Construir primero los módulos faltantes, empezando por:

  - reservas

  - cancelaciones/reembolsos

  - lista de pasajeros/check-in

  - calendario

- Después conectar alianzas y reportes

Resumen corto
Lo ya desarrollado de verdad:

- productos

- cupones

- panel control

- catálogo/detalle de producto

- persistencia local real

Lo que realmente falta desarrollar:

- reservas

- postventa operativa

- calendario

- check-in

- reembolsos

- alianzas

- reportes

- administración de agencias/usuarios

- integración Supabase real

Si querés, el siguiente paso más útil es:

- hacerte una matriz exacta módulo por módulo con estado desarrollado / parcial / pendiente

- o convertir esta revisión en un documento dentro de docs/ para que quede como referencia oficial del proyecto